ACELERAME

Guía Técnica de Instalación

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Cómo onboardear a un cliente nuevo

Checklist técnico paso a paso — versión operador

Documento interno · Leo Delnevo · 2026

# Introducción

Esta guía documenta el proceso completo para instalar el sistema ACELERAME en un cliente nuevo, desde cero, en aproximadamente 2 horas de trabajo técnico + 1 semana de calentamiento de cuentas.

Cada cliente recibe una instalación idéntica a nivel infraestructura, pero con sus propias cuentas, su propio Supabase, su propia base de datos. Aislamiento total. Los datos de un cliente no pueden filtrarse a otro.

## Componentes del sistema

- Supabase (base de datos + Data API)

- n8n (orquestador de automatizaciones — Railway)

- Apify (scraper de Instagram + sender de DMs)

- Claude API (scoring + generación de mensajes)

- ManyChat (embudo conversacional)

- Resend (notificaciones email)

- CRM React (frontend Vercel)

## Lo que se replica vs lo que es único del cliente

| Se REPLICA igual | Se CUSTOMIZA por cliente |
| --- | --- |
| Estructura de tablas Supabase (schema) | Targeting: keywords, hashtags, cuentas a scrapear |
| Workflow n8n (lógica CEREBRO) | Copy del DM inicial |
| Actors de Apify | Mensajes del embudo ManyChat (5 pasos) |
| Flow ManyChat (estructura) | Audio del Paso 3 (voz del cliente) |
| Tecnologías (React, Supabase, Railway, etc.) | Cuentas Instagram (principal + scraping) |
| Prompt de scoring Claude | Link de calendario del cliente |

# Checklist de instalación

Seguir en orden. Cada paso asume que el anterior está completo.

## FASE 1 · Setup infraestructura (Día 1, ~1 hora)

### 1.1 Crear proyecto Supabase

- Ir a supabase.com → New Project

- Nombre: 'acelerame-[nombre-cliente]' (ej: acelerame-poncho)

- Región: la más cercana al cliente (Sudamérica → sa-east-1)

- Generar database password y guardar en 1Password/equivalente

- Esperar provisioning (~2 min)

### 1.2 Replicar schema en Supabase nuevo

Desde el Supabase original (Leo), exportar el SQL del schema de estas tablas:

- prospeccion_leads (principal)

- instagram_cuentas

- scraping_config

- notificaciones

- prospeccion_metricas

- prospeccion_mensajes

En el Supabase nuevo, ir a SQL Editor → pegar el SQL → Run.

Verificar que las constraints y los indexes se replicaron (ver sección 'Protecciones DB' del handoff original).

### 1.3 Obtener credenciales

Del Supabase nuevo, anotar:

- Project URL (ej: https://xxxxx.supabase.co)

- service_role key (Settings → API → service_role secret)

Estas credenciales van a ser usadas en n8n y en el CRM React.

## FASE 2 · Cuentas Instagram (Día 1-7, calentamiento)

### 2.1 Crear cuenta principal (para enviar DMs)

- Registrar email nuevo (Gmail recomendado)

- Crear Instagram con ese email

- Nombre profesional alineado al negocio del cliente

- Foto de perfil + bio clara

- Subir 3-5 posts de contenido real antes de usar el sistema

### 2.2 Crear cuenta de scraping

- Segundo email + segundo Instagram

- Puede ser más informal (su único uso es ver perfiles ajenos)

- Seguir al menos 20-30 cuentas relevantes al nicho del cliente

### 2.3 Obtener sessionid de ambas cuentas

Desde Firefox con extensión Cookie-Editor:

- Entrar a instagram.com con la cuenta

- Abrir Cookie-Editor → buscar cookie 'sessionid'

- Copiar el valor completo

- Guardar en Supabase tabla 'instagram_cuentas' con tipo='principal' o 'scraping'

IMPORTANTE: la sessionid se vence cada ~30 días. Hay que refrescarla cuando Apify empiece a dar 'Exceeded 30 redirects'.

## FASE 3 · n8n workflow (Día 1, ~30 min)

### 3.1 Duplicar workflow actual

- En n8n, abrir el workflow 'ACELERAME - Sistema ORIGINAL RESTAURADO'

- Menú 3 puntos → Duplicate

- Renombrar a 'ACELERAME - [Cliente]'

### 3.2 Reemplazar credenciales Supabase

Buscar y reemplazar TODAS las apariciones de estos valores en los nodes HTTP:

- supabaseUrl (de Leo) → supabaseUrl del cliente

- apikey (de Leo) → apikey del cliente

Son aproximadamente 8 nodos HTTP del workflow. Revisar cada uno.

### 3.3 Ajustar CEREBRO (lógica)

El Code node 'CEREBRO' tiene el prompt del sistema (tono, reglas de apertura). Revisar y ajustar a la voz del cliente:

- Cambiar 'Leo' por el nombre del cliente

- Cambiar '@LeoDelnevo' por el handle del cliente

- Cambiar el pitch (ej: 'implemento sistemas de IA' → 'vendo propiedades en USA')

- Cambiar la URL del calendario

### 3.4 Activar workflow

- Toggle Active en esquina superior derecha

- Verificar que esté ejecutando cada 10 min

- Checkear primera ejecución en Executions log

## FASE 4 · ManyChat (Día 2, ~45 min)

### 4.1 Conectar ManyChat con la cuenta del cliente

- Si el cliente ya tiene ManyChat: que te agregue como admin de su workspace

- Si no: crear cuenta ManyChat Pro (trial 14 días gratis)

- Conectar Instagram Business → elegir la cuenta principal del cliente

### 4.2 Crear flow 'ACELERAME funnel [cliente]'

- Automatizaciones → Nueva automatización

- Trigger: 'Respuesta Predeterminada' de Instagram

- Crear 5 pasos con los mensajes del embudo (customizados al cliente)

- Agregar pausas inteligentes de 1:30 min entre cada paso

- En Paso 3: subir el audio del cliente

- En Paso 5: link al calendario del cliente

### 4.3 Activar como Respuesta Predeterminada

- Ir a Configuración → Instagram

- Respuesta Predeterminada → apuntar al flow recién creado

- Guardar

## FASE 5 · CRM (Día 1, ~15 min)

### 5.1 Agregar cliente al CRM

En el repo de GitHub del CRM, editar

src/config/projects.js

Agregar la entrada del cliente con su supabaseUrl y supabaseKey.

Editar

src/config/users.js

Agregar un usuario con username único, password, y projectId matcheando.

### 5.2 Commit y push

git add .
git commit -m 'Add cliente [nombre]'
git push origin main

Vercel hace auto-deploy. En ~1 min el cliente ya puede loguearse.

## FASE 6 · Scraping y ajuste (Día 2-7)

### 6.1 Configurar targeting

En Supabase, tabla

scraping_config

, agregar filas con:

- tipo: 'hashtag', 'cuenta_seguidores', 'cuenta_comentarios', 'keyword'

- valor: el hashtag/cuenta/keyword a scrapear

- activo: true

### 6.2 Primera ejecución manual del scraper

En n8n, forzar ejecución del nodo

SC_UltimoScrape

para arrancar el scraping sin esperar las 6 horas.

### 6.3 Calibración de mensajes

Primeros 20-30 mensajes enviados son calibración. Medir:

- Tasa de respuesta (objetivo: >15%)

- Tasa de auto-replies (si >30%, revisar targeting)

- Tono de respuestas negativas (si muchas dicen 'no entiendo', ajustar copy)

# Operación continua

## Rutina diaria (10 min)

- Revisar CRM: ¿hay leads nuevos en etapa 9+?

- Revisar alertas de email (Resend): ¿alguien agendó llamada?

- Revisar ejecuciones de n8n: ¿hay errores?

## Rutina semanal (30 min)

- Revisar métricas generales del cliente

- Ajustar targeting si la tasa de score <7 es alta

- Reunión con cliente: 15 min para reportar y ajustar

- Verificar sessionids de Instagram (¿siguen vigentes?)

## Rutina mensual (2 horas)

- Renovar sessionids si están cerca de expirar

- Revisar copy del DM inicial — ¿sigue performando o hay que rotar?

- Análisis de leads ganados vs perdidos → optimizar scoring

- Reporte formal al cliente con métricas del mes

- Facturación fija mensual + bonus por cierres

# Troubleshooting

## Sessionid expirada

Síntoma: Apify devuelve 'Exceeded 30 redirects' o 'Login required'. Solución: abrir Firefox con Cookie-Editor, entrar a Instagram, copiar nueva sessionid, actualizar en Supabase.

## n8n no envía DMs

Checklist:

- ¿El workflow está Active?

- ¿La hora actual está dentro del rango 08:00-22:00 ARG?

- ¿Hay leads en etapa 0 con score >= score_min de la cuenta?

- ¿La sessionid está vigente?

- ¿Apify tiene créditos disponibles?

## ManyChat no responde cuando el lead contesta

Checklist:

- ¿El flow está LIVE?

- ¿La Respuesta Predeterminada de Instagram apunta a este flow?

- ¿ManyChat está conectado con la cuenta Instagram correcta?

- ¿El lead mandó un mensaje dentro de la ventana de 24h?

## CRM no muestra datos

Checklist:

- ¿La supabaseUrl y supabaseKey son correctas en projects.js?

- ¿La tabla 'prospeccion_leads' existe en ese Supabase?

- ¿Está expuesta en Data API Settings?

- ¿RLS está desactivada en esa tabla (o hay policy que permita al service_role)?

# Costos operativos por cliente

Estimación mensual aproximada de costos variables por cliente nuevo:

| Servicio | Plan recomendado | Costo mensual |
| --- | --- | --- |
| Supabase (por cliente) | Free tier (primeros 2 clientes) / Pro a partir del 3ro | USD 0 - 25 |
| Apify | Starter (compartido entre clientes) | USD 5-10 por cliente |
| Claude API | Pay-as-you-go (compartido) | USD 5-15 por cliente |
| ManyChat Pro | Pro (por cliente) | USD 15 |
| n8n Railway | Starter (compartido) | USD 2-5 por cliente |
| Resend | Free tier (compartido) | USD 0 |
| Vercel | Free tier | USD 0 |
| TOTAL por cliente / mes |  | USD 27 - 70 |

Estos son costos técnicos de infraestructura, NO incluyen tu tiempo como operador. Ese costo se cubre con el fijo mensual que cobrás al cliente.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Documento interno · Actualizar con cada mejora del sistema